# Escopo do MVP — Conectadois / App do Amor

Este é o plano completo do aplicativo e permanece válido. O MPV de validação de formato (ESCOPO-MPV.md) é uma trilha adicional de teste; seus resultados serão usados como insumo para uma revisão futura deste plano, sem substituição automática.

Versão: 1.0 — 2 de setembro de 2026

Produto: Conectadois / App do Amor

Formato escolhido: PWA responsiva, piloto fechado

Duração recomendada: 6 semanas

Coorte recomendada: 40 a 60 casais

Modelo no piloto: gratuito, sem cobrança real

Status: escopo-base para planejamento e execução

## 1. Decisão de escopo

O MVP não será uma versão reduzida de todas as ideias do produto. Será a menor experiência completa capaz de provar que:

1.uma pessoa consegue convidar a outra sem o convite parecer cobrança ou terapia;

2.as duas conseguem participar com baixa fricção;

3.uma atividade divertida gera descoberta real sobre a pessoa parceira;

4.essa descoberta produz conversa, intimidade ou vontade de continuar;

5.o casal retorna voluntariamente em outra ocasião;

6.tudo acontece com privacidade, autonomia e segurança suficientes.

### Hipótese central

Se oferecermos a casais brasileiros perguntas e jogos curtos, divertidos e progressivamente profundos, com participação das duas pessoas e revelação compartilhada, eles descobrirão coisas novas um sobre o outro, sentirão maior conexão e retornarão para novas experiências.

## 2. O que o MVP entrega

Uma PWA mobile-first em que cada integrante cria sua conta, entra em um espaço privado do casal e participa de atividades em dois dispositivos. O casal pode:

â€¢responder separadamente e revelar junto;

â€¢responder sobre si e a outra pessoa tentar adivinhar;

â€¢escolher opções em segredo e descobrir coincidências;

â€¢avançar de temas leves para mais profundos;

â€¢encerrar a sessão com uma descoberta, continuação de conversa ou pequeno gesto;

â€¢controlar temas, pular atividades e sair do vínculo;

â€¢retornar para uma nova experiência recomendada.

A administração acompanha ativação, uso conjunto, retenção e segurança por dados agregados, sem visualizar o texto das respostas.

## 3. Público do MVP

### Segmento principal

Casais brasileiros adultos, principalmente entre 25 e 44 anos, juntos há aproximadamente 1 a 10 anos, que gostam da relação e querem sair da rotina, se conhecer melhor e aumentar a intimidade de forma divertida.

### Composição da coorte

Entre 40 e 60 casais, procurando incluir:

â€¢relações recentes, intermediárias e longas;

â€¢casais que moram juntos e separados;

â€¢casais com e sem filhos;

â€¢relacionamentos à distância;

â€¢casais LGBTQIA+;

â€¢diferentes regiões, raças, rendas e níveis de familiaridade digital;

â€¢pessoas com necessidades de acessibilidade.

### Fora do recrutamento ativo

â€¢menores de 18 anos;

â€¢pessoas buscando mediação clínica ou diagnóstico;

â€¢relações com coerção ou risco imediato;

â€¢participantes sem consentimento individual;

â€¢pessoas que não possuem acesso mínimo a smartphone e internet.

## 4. Experiência principal

1. Ver proposta
2. Criar conta individual
3. Criar espaço do casal
4. Compartilhar convite
5. Segunda pessoa aceitar e criar conta
6. Escolher ou receber uma atividade leve
7. Ambas participarem
8. Ver revelação ou comparação
9. Conversar ou realizar um gesto
10. Avaliar brevemente a experiência
11. Retornar para nova atividade

### Momento “aha”

O momento de valor ocorre quando o casal conclui a primeira experiência e pelo menos uma pessoa pensa ou diz algo equivalente a:

“Eu não sabia isso sobre você.”

### North Star

Casais que concluem ao menos uma experiência mútua significativa nos últimos 7 dias.

## 5. Funcionalidades incluídas

### 5.1 Entrada e contas

â€¢onboarding curto com proposta de diversão, descoberta e conexão;

â€¢cadastro individual por nome, e-mail e senha;

â€¢login, logout e sessão autenticada;

â€¢recuperação de senha para o piloto externo;

â€¢aceite de termos e privacidade do piloto;

â€¢indicação clara de que o app não é terapia.

### 5.2 Pareamento

â€¢criação do espaço privado do casal;

â€¢código de convite e link compartilhável;

â€¢mensagem de convite leve e editável;

â€¢entrada da segunda pessoa com consentimento;

â€¢estado de espera e atualização;

â€¢tratamento de convite inválido, expirado ou já utilizado;

â€¢limite de duas contas por espaço.

### 5.3 Home

â€¢momento recomendado do dia;

â€¢retomada de resposta ou revelação pendente;

â€¢acesso às três mecânicas principais;

â€¢indicação de duração e profundidade;

â€¢histórico mínimo de sessões concluídas, sem exibir respostas na home.

### 5.4 Mecânica A — resposta guardada

â€¢mesma pergunta para ambas as pessoas;

â€¢resposta individual selada;

â€¢estado “aguardando a outra pessoa”;

â€¢revelação somente depois das duas respostas;

â€¢continuação de conversa opcional;

â€¢conclusão da experiência.

### 5.5 Mecânica B — eu respondo, você adivinha

â€¢uma pessoa responde sobre si;

â€¢a outra tenta adivinhar;

â€¢uma variação pode usar gestos ou desafios que a primeira pessoa gostaria de receber;

â€¢inversão de papéis na mesma sessão ou na seguinte;

â€¢comparação com linguagem positiva;

â€¢pontos apenas como diversão opcional;

â€¢pergunta final: “O que te surpreendeu?”;

â€¢depois da revelação, o desafio só vira convite de ação mediante aceite bilateral, com opções de adaptar, trocar ou pular.

### 5.6 Mecânica C — escolham juntos

â€¢cada pessoa escolhe opções em segredo;

â€¢apenas coincidências são reveladas;

â€¢possibilidade de campo “outra ideia”;

â€¢fechamento em conversa, intenção ou plano simples;

â€¢nenhuma cobrança para executar a escolha.

### 5.7 Conteúdo e progressão

â€¢três níveis: leve, médio e profundo;

â€¢escolha explícita do nível antes de selecionar as cartas da sessão;

â€¢desafios disponíveis como formato próprio, modo misto e variação controlada da adivinhação;

â€¢conteúdo íntimo excluído do primeiro ciclo público do MVP, podendo existir apenas em teste moderado específico;

â€¢temas iniciais: gostos e preferências, histórias e memórias, carinho e conexão, sonhos e futuro;

â€¢indicação de tema, duração e nível antes de começar;

â€¢pular atividade sem justificativa;

â€¢evitar tema nas preferências;

â€¢pelo menos 60 atividades validadas antes do piloto completo.

Distribuição inicial recomendada:

| Profundidade | Quantidade | Papel |
| --- | --- | --- |
| Leve | 30 | diversão, curiosidade e primeira ativação |
| Média | 20 | histórias, afeto, hábitos e planos |
| Profunda | 10 | valores, mudanças, sonhos e vulnerabilidade moderada |

Distribuir as 60 atividades entre as três mecânicas; evitar que uma única atividade seja contada como várias apenas por trocar pequenas palavras.

### 5.8 Fechamento e feedback

â€¢destacar a descoberta da sessão;

â€¢sugerir uma continuação de conversa ou pequeno gesto;

â€¢feedback opcional de um toque: divertida, aproximou, repetitiva ou desconfortável;

â€¢opção de comentário livre sem pedir conteúdo da resposta;

â€¢sugestão de próxima experiência, sem criar pressão.

### 5.9 Perfil, preferências e segurança

â€¢nome e dados da conta;

â€¢pronomes opcionais;

â€¢fase da relação e interesses básicos;

â€¢temas a evitar;

â€¢cadência preferida;

â€¢ocultação de conteúdo sensível em notificações;

â€¢pular, pausar ou denunciar conteúdo;

â€¢desvinculação individual;

â€¢exclusão de conta e explicação do destino dos dados;

â€¢acesso discreto a ajuda e recursos de emergência.

### 5.10 Administração e aprendizado

â€¢painel protegido por conta administrativa;

â€¢North Star;

â€¢cadastros e espaços criados;

â€¢conversão convite → pareamento;

â€¢pareamento → primeira experiência;

â€¢casais ativos, experiências mútuas e reciprocidade;

â€¢retenção D7 e D30; D90 somente depois do período necessário;

â€¢feedback agregado de conteúdo;

â€¢desvinculação, notificações silenciadas e acesso à ajuda;

â€¢exportação agregada para análise do piloto;

â€¢nenhum texto de resposta ou resultado íntimo no painel.

### 5.11 Operação técnica mínima

â€¢banco PostgreSQL em homologação e produção do piloto;

â€¢HTTPS;

â€¢ambientes local, homologação e piloto;

â€¢gestão de segredos;

â€¢backup automatizado e restauração testada;

â€¢logs sem conteúdo íntimo;

â€¢monitoramento de disponibilidade e erros;

â€¢autorização e isolamento entre casais testados;

â€¢estados de carregamento, vazio, erro e conexão instável;

â€¢responsividade e acessibilidade dos fluxos críticos.

## 6. Funcionalidades experimentais que não bloqueiam o MVP

O protótipo atual contém recursos que podem ser apresentados a uma subamostra, mas não entram no critério de conclusão do MVP:

### Teste de formas de afeto

Pode permanecer atrás de sinalização “experimental” no primeiro piloto se houver revisão editorial e jurídica. O MVP não depende da marca “Cinco Linguagens do Amor” nem de uma análise definitiva do casal. O resultado bilateral e os lembretes semanais ficam fora do primeiro piloto, mas são obrigatórios na iteração seguinte antes do lançamento, conforme a tarefa 143. O resumo conjunto exige duas conclusões compatíveis e compartilhamento explícito, apresenta forças, complementaridades, oportunidades de cuidado e sugestões práticas sem nota de compatibilidade. Lembretes derivados dessas sugestões são opt-in individual.

### Teste dos quatro temperamentos

Pode ser testado como conteúdo educativo, sem diagnóstico, compatibilidade ou recomendação automatizada. Deve ser removido do piloto se não houver validação especializada a tempo.

### Streak

Pode ser testado apenas de forma opcional e não punitiva. Não bloqueará lançamento e não será usado como principal métrica de sucesso.

## 7. Fora do escopo do MVP

â€¢cobrança e assinatura reais;

â€¢paywall e teste Premium;

â€¢multiplayer com outros casais;

â€¢IA gerando perguntas ou conselhos;

â€¢terapeuta ou árbitro de IA;

â€¢índice ou matriz de compatibilidade;

â€¢diagnóstico psicológico;

â€¢conteúdo sexual explícito;

â€¢geolocalização e check-in;

â€¢prova obrigatória por foto, áudio ou confirmação do parceiro;

â€¢ranking público ou comparação entre casais;

â€¢pontuação do desempenho da pessoa parceira;

â€¢acesso a mensagens, contatos, calendário, gastos ou localização;

â€¢anúncios comportamentais;

â€¢marketplace de terapia, presentes ou encontros;

â€¢aplicativo nativo separado para iOS e Android;

â€¢modo offline completo;

â€¢memórias com fotos e vídeos;

â€¢relatório mensal avançado;

â€¢áudio nas atividades;

â€¢conteúdo para menores de 18 anos;

â€¢B2B2C e ferramentas para profissionais.

“Fora do MVP” não significa cancelado. Significa que não pode consumir capacidade antes de o experimento principal ser concluído.

## 8. Backlog ordenado do MVP

### Épico 1 — fundação e dados

| ID | História/entrega | Prioridade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-001 | Modelo de usuários, casais, convites, atividades, respostas, sessões e eventos | P0 | PRD e escopo |
| MVP-002 | PostgreSQL, migrações e dados por ambiente | P0 | MVP-001 |
| MVP-003 | Autorização por usuário/casal e política de acesso | P0 | MVP-001 |
| MVP-004 | HTTPS, segredos, backup e observabilidade | P0 | ambientes |
| MVP-005 | Inventário de dados, retenção e base legal | P0 | MVP-001 |

### Épico 2 — conta e pareamento

| ID | História/entrega | Prioridade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-006 | Onboarding revisado com proposta central | P0 | conteúdo verbal |
| MVP-007 | Cadastro, login, logout e sessão segura | P0 | MVP-001–003 |
| MVP-008 | Recuperação de senha e verificação de e-mail | P0 | MVP-007 |
| MVP-009 | Criar espaço, código/link e convite | P0 | MVP-007 |
| MVP-010 | Entrar, validar e concluir pareamento | P0 | MVP-009 |
| MVP-011 | Estado de espera e retomada | P0 | MVP-009–010 |
| MVP-012 | Desvincular e excluir conta com segurança | P0 | MVP-003, MVP-010 |

### Épico 3 — conteúdo

| ID | História/entrega | Prioridade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-013 | Entrevistar 12 casais e sintetizar resultados | P0 | personas provisórias |
| MVP-014 | Taxonomia e critérios editoriais | P0 | MVP-013 |
| MVP-015 | Produzir banco inicial de atividades | P0 | MVP-013–014 |
| MVP-016 | Revisar inclusão, segurança e linguagem | P0 | MVP-015 |
| MVP-017 | Testar atividades com casais | P0 | MVP-015–016 |
| MVP-018 | Gestão editorial mínima e API de conteúdo | P0 | MVP-001, MVP-014 |

### Épico 4 — experiência do casal

| ID | História/entrega | Prioridade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-019 | Home e recomendação principal | P0 | MVP-010, MVP-018 |
| MVP-020 | Resposta guardada e espera | P0 | MVP-003, MVP-018 |
| MVP-021 | Revelação mútua | P0 | MVP-020 |
| MVP-022 | Eu respondo, você adivinha | P0 | MVP-018 |
| MVP-023 | Escolham juntos | P0 | MVP-018 |
| MVP-024 | Níveis, filtros e indicação de duração | P0 | MVP-018 |
| MVP-025 | Fechamento em descoberta/conversa/gesto | P0 | MVP-020–024 |
| MVP-026 | Feedback de conteúdo | P1 | MVP-025 |
| MVP-027 | Preferências e temas a evitar | P0 | MVP-018 |

### Épico 5 — medição e administração

| ID | História/entrega | Prioridade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-028 | Instrumentar funil e experiências | P0 | MVP-007–025 |
| MVP-029 | Painel administrativo agregado | P0 | MVP-028 |
| MVP-030 | Métricas de feedback e conteúdo | P1 | MVP-026, MVP-028 |
| MVP-031 | Exportação agregada do piloto | P1 | MVP-029–030 |

### Épico 6 — qualidade e operação

| ID | História/entrega | Prioridade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-032 | Estados de erro, vazio, espera e rede instável | P0 | fluxos completos |
| MVP-033 | Acessibilidade e responsividade críticas | P0 | interface completa |
| MVP-034 | Testes unitários, integração e E2E dos fluxos críticos | P0 | implementação |
| MVP-035 | Testes de autorização e isolamento | P0 | MVP-003, implementação |
| MVP-036 | Política, termos e consentimento do piloto | P0 | MVP-005 |
| MVP-037 | Canal de suporte e resposta a incidentes | P0 | MVP-004, MVP-036 |
| MVP-038 | UAT e correção de bloqueadores | P0 | MVP-001–037 |

P0 significa necessário para iniciar o piloto completo. P1 pode ser executado manualmente durante a primeira coorte se houver alternativa definida.

## 9. Critérios de aceite por fluxo

### Entrada

â€¢participante entende que o app é divertido, feito para casais e não é terapia;

â€¢cadastro funciona em celular;

â€¢erros não apagam dados preenchidos sem necessidade.

### Pareamento

â€¢duas contas distintas conseguem parear em dispositivos diferentes;

â€¢nenhum terceiro entra no espaço;

â€¢convite inválido ou usado recebe mensagem clara;

â€¢tempo entre convite e pareamento é registrado.

### Atividade

â€¢ambas entendem a regra sem mediação;

â€¢respostas são guardadas e sincronizadas;

â€¢uma pessoa não acessa a resposta alheia antes da condição correta;

â€¢conclusão e próxima ação ficam claras;

â€¢qualquer pessoa pode pular ou sair.

### Administração

â€¢conta comum recebe 403 no endpoint de métricas;

â€¢painel não exibe textos ou resultados íntimos;

â€¢eventos duplicados não inflam artificialmente a North Star;

â€¢indicadores têm definição documentada.

### Segurança

â€¢testes negativos confirmam isolamento entre casais;

â€¢logs não incluem senha ou resposta;

â€¢desvinculação interrompe acesso;

â€¢backup pode ser restaurado;

â€¢incidente possui canal e responsável.

## 10. Métricas e metas do piloto

### Métricas principais

| Métrica | Meta inicial | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| Convite → pareamento | ≥ 55% | convite e entrada funcionam |
| Pareamento → primeira experiência mútua | ≥ 60% | casal chega ao primeiro valor |
| North Star semanal | ≥ 35% dos casais pareados | existe uso conjunto recorrente |
| Reciprocidade semanal | ≥ 65% | atividades iniciadas recebem participação |
| Retenção D7 | ≥ 35% | há motivação para voltar |
| Retenção D30 | ≥ 20% | valor persiste além da novidade |
| Sessões com “descobri algo novo” | ≥ 60% das avaliações | proposta central é percebida |
| Sessões avaliadas como divertidas | ≥ 70% | entretenimento funciona como entrada |
| Incidentes confirmados de privacidade | 0 | guardrail obrigatório |

As metas são hipóteses direcionais, não comprovação estatística. Avaliar números junto de entrevistas pós-uso.

### Dados qualitativos

Entrevistar pelo menos 12 casais da coorte após uso para compreender:

â€¢o que descobriram;

â€¢qual formato mais aproximou;

â€¢onde o app pareceu artificial ou trabalhoso;

â€¢por que retornaram ou abandonaram;

â€¢como receberam o convite;

â€¢se houve pressão ou desconforto;

â€¢que valor justificaria pagamento.

## 11. Critérios de decisão após o MVP

### Prosseguir para MVP comercial

â€¢segurança sem incidente crítico aberto;

â€¢ativação e primeira experiência próximas ou acima das metas;

â€¢evidência qualitativa recorrente de descoberta e conexão;

â€¢pelo menos um formato demonstra retenção;

â€¢casais pedem mais conteúdo ou demonstram disposição a pagar;

â€¢problemas encontrados são corrigíveis sem alterar a tese central.

### Iterar

â€¢pareamento funciona, mas retorno é baixo;

â€¢diversão é percebida, mas descoberta é superficial;

â€¢um formato funciona e os demais confundem;

â€¢segmentos apresentam respostas muito diferentes;

â€¢valor existe, mas frequência ou duração estão erradas.

### Reconsiderar ou pivotar

â€¢segunda pessoa raramente aceita mesmo após testar mensagens;

â€¢atividades não geram descoberta ou conversa observável;

â€¢uso conjunto parece obrigação para a maioria;

â€¢retenção permanece muito baixa após duas iterações relevantes;

â€¢riscos de privacidade não podem ser controlados com a capacidade disponível.

## 12. Definition of Done do MVP

O MVP estará concluído somente quando:

â€¢todos os itens P0 do backlog estiverem aceitos;

â€¢60 atividades tiverem origem, revisão e teste registrados;

â€¢os três formatos centrais funcionarem em dois dispositivos;

â€¢autorização e revelação mútua tiverem testes automatizados;

â€¢desvinculação, exclusão e ajuda estiverem disponíveis;

â€¢banco, backup, HTTPS, logs e monitoramento estiverem configurados;

â€¢painel administrativo e definições de métricas estiverem validados;

â€¢termos e privacidade do piloto estiverem aprovados;

â€¢acessibilidade crítica e dispositivos-alvo tiverem sido verificados;

â€¢UAT não possuir bloqueador aberto;

â€¢coorte, suporte e protocolo de pesquisa estiverem preparados.

Código implementado sem validação com casais não significa MVP concluído.

## 13. Estado atual versus escopo

| Área | Estado atual | Para o MVP |
| --- | --- | --- |
| Onboarding | Implementado inicialmente | revisar mensagem e testar |
| Cadastro/login | Implementado parcialmente | completar recuperação, verificação e segurança |
| Pareamento | Código e espera implementados | adicionar link, expiração e testes |
| Perguntas | Pequeno conjunto no frontend | migrar para catálogo e produzir 60 validadas |
| Resposta selada | Implementada no protótipo | endurecer autorização e testar isolamento |
| Revelação | Implementada inicialmente | completar estados, feedback e aceite |
| Adivinhação | Não implementada como fluxo central | construir |
| Escolhas coincidentes | Não implementada | construir |
| Preferências/segurança | Parcial | completar pular, temas, desvincular, excluir e ajuda |
| Analytics/admin | Primeira versão implementada | persistir em PostgreSQL, ampliar eventos e testar |
| Conteúdo editorial | Não implementado | criar modelo, API e operação mínima |
| Infraestrutura | JSON local | PostgreSQL, HTTPS, backup, segredos e observabilidade |
| Qualidade | Build manual | testes automatizados, dispositivos e UAT |

## 14. Dependências críticas

1.entrevistas com casais e síntese de conteúdo;

2.validação das personas;

3.aprovação do PRD e deste escopo;

4.modelo de dados e contrato de API;

5.arquitetura de produção e PostgreSQL;

6.revisão de privacidade/LGPD;

7.revisão especializada do conteúdo;

8.definição da equipe e capacidade;

9.cronograma do piloto;

10.recrutamento e suporte da coorte.

## 15. Controle de mudança

Qualquer nova funcionalidade proposta antes do fim do MVP deve responder:

1.Qual hipótese central ela testa?

2.Qual item atual será removido ou adiado?

3.Existe alternativa manual?

4.Qual risco e dependência adiciona?

5.Que evidência justifica a mudança?

Sem respostas e decisão explícita, o item permanece fora do MVP.

## 16. Aprovação do escopo

| Papel | Nome | Decisão | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável pelo produto |  | Aprovar / ajustar |  |
| Liderança técnica |  | Aprovar / ajustar |  |
| Conteúdo/pesquisa |  | Aprovar / ajustar |  |
| Privacidade/jurídico |  | Aprovar / ajustar |  |

### Decisões que precisam de confirmação

â€¢piloto de 6 semanas com 40–60 casais;

â€¢PWA responsiva como primeiro canal;

â€¢três mecânicas centrais;

â€¢quatro temas iniciais;

â€¢banco mínimo de 60 atividades;

â€¢ausência de cobrança real no piloto;

â€¢testes de afeto e temperamentos como experimentais e não bloqueadores;

â€¢conteúdo íntimo fora do primeiro ciclo amplo;

â€¢critérios quantitativos e qualitativos de avanço.